# Pestaña 1

Sprint Backlog

Felipe de Jesús Rodríguez García

Gustavo Treviño Garza	569011

Rebeca Laredo González	513587

Mariana Gómez del Angel 642157

San Pedro Garza García, N. L. a 16 de septiembre de 2025

Damos nuestra palabra de que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

1. Objetivo del Sprint Backlog.

Desarrollar y entregar un módulo de Registro y Autenticación de Usuarios completamente funcional, que permita crear cuentas nuevas, iniciar sesión con credenciales seguras y almacenar la información protegida, asegurando que el sistema sea confiable para su uso en producción.

2. Elementos del Product Backlog para este Sprint

PB-01: Diseño en Figma de pantallas de registro e inicio de sesión.

PB-02: Configuración de la base de datos en SQL Server para credenciales de usuario.

PB-03: Desarrollo del flujo de registro en Flutter con validación de datos.

PB-04: Implementación del inicio de sesión con autenticación segura.

PB-05: Encriptamiento AES para almacenamiento de contraseñas.

PB-06: Pruebas unitarias y de integración del módulo de login.

SPRINT 1: 23 sept - 6 oct

SPRINT 2: 7 oct - 20 oct

SPRINT 3: 21 oct - 3 nov

SPRINT 4: 4 nov - 17 nov

SPRINT 5: 18 nov - 28 dic

| SPRINT | FUNCIÓN | REQUERIMIENTOS |  | ELEMENTOS | PLAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FUNCIONALES | NO FUNCIONALES |  | ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | GESTIÓN DE PACIENTES | 06. Autenticación y seguridad de acceso 07. Gestión de permisos y accesos personalizados | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 03. Cumplimiento legal y regulatorio 04. Interfaz multiplataforma y accesible 05. Navegación eficiente 08. Modularidad y mantenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HISTORIAL MÉDICO | 01. Registro de antecedentes médicos 04. Ingreso de anotaciones médicas profesionales 06. Autenticación y seguridad de acceso 08. Registro de auditoría de accesos y modificaciones 10. Histórico de versiones y restauración 11. Notificaciones inteligentes 12. Integración con sistemas de salud externos (interoperabilidad) | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 03. Cumplimiento legal y regulatorio 06. Tiempo de respuesta 09. Alta disponibilidad 10. Respaldo y recuperación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSULTAS MÉDICAS | 03. Consulta de historial de medicamentos | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 06. Tiempo de respuesta 09. Alta disponibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIGNOS VITALES | 01. Registro de antecedentes médicos | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 06. Tiempo de respuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RECETAS MÉDICAS | 02. Gestión de recetas médicas digitales 05. Asociación de medicamentos y condiciones médicas 09. Alertas clínicas automáticas | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 03. Cumplimiento legal y regulatorio 06. Tiempo de respuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIOS Y RESULTADOS | 02. Gestión de recetas médicas digitales 12. Integración con sistemas de salud externos (interoperabilidad) | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 10. Respaldo y recuperación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CONTROL DE CITAS | 11. Notificaciones inteligentes | 04. Interfaz multiplataforma y accesible 05. Navegación eficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GESTIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA | 06. Autenticación y seguridad de acceso 07. Gestión de permisos y accesos personalizados | 01. Cifrado de datos en reposo 02. Transferencias de datos seguras 08. Modularidad y mantenibilidad 11. Pruebas de seguridad y vulnerabilidades |  |  |  |  |  |  |  |  |

# retro e info

evidencia 5.

- hacer las secciones por sprint, todo es por sprint, se cobra por sprint,

- elementos son los programas que estaremos haciendo “esta función para cuantos programas me gusta?”

- las funciones son las que la aplicación va a realizar

- en los elementos se decide qué programas y cuántos son en los que se dividirá la función y el objetivo de cada elemento

- lo de actividades y plan es lo que se va a trabajar y cuanto tiempo de las 6 semanas en las que toma lugar el sprint tomaría